[Indsæt Virksomhedsnavn]

KvalitetsLedelsesSystem

Indholdsfortegnelse

Bilagsoversigt	2

Forklaring	2

Formål	3

Omfang	3

Systemreferencer	3

I. Virksomhedsbeskrivelse	4

I.1 Virksomhedsdata	4

I.2 Organisation	5

I.3 Virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold samt beføjelser	5

I.4 Forretningsområde	6

I.5 Bemanding af opgaver, instruktion af medarbejdere, tilsyn og slutevaluering	7

IV. Procedurebeskrivelser	8

IV.1 Slutevaluering	8

IV.2 Tilsyn	9

IV.3 Ledelsens evaluering	9

IV.4 Forbedringsaktiviteter ved afvigelser	10

IV.5 Indlejet personale	10

IV.6 Medarbejderkvalifikationer	10

IV.7 Ekstern efterprøvning	11

Bilagsoversigt

- Bilag for Slutevaluering

- Bilag 1 – Tilsyn

- Bilag 2 – Ledelsens evaluering

- Bilag 3 – Afvigelsesrapport

- Bilag 4 – Indleje aftale

- Bilag 5 – Kompetence- og tilsynsskema

Forklaring

Igennem håndbogen og tilhørende bilag, er der en række markeringer med grøn. Disse felter er tiltænkt som steder, hvor virksomheden har mulighed for at præcisere de processer, systemer, ansvarlige eller bilag, man ønsker at anvende. Det er vigtigt, at hele håndbogen læses igennem og justeres til, så den passer til virksomheden. Benyttes der time- sagsstyringssystemer, der i sin funktionalitet har indlejret et eller flere af systemets bilag, registreres dette blot i bilagsoversigten ovenfor og i de efterfølgende grønne felter i håndbogen.

Formål

Virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS) skal sikre, at virksomheden lever op til Sikkerhedsstyrelsens krav til KLS. Formålet er, at virksomheden skal anvende et dokumenteret KLS, der til enhver tid lever op til gældende lov- og myndighedskrav, og som dækker det eller de forretningsområder, som virksomheden udfører autorisationskrævende arbejde indenfor.
Derudover er formålet, at alle relevante krav til sikkerhed, sundhed og miljø overholdes og udføres håndværksmæssigt korrekt.

Omfang

Dette KLS beskriver virksomhedens procedurer i forbindelse med autorisationskrævende arbejde.

Systemreferencer

Kvalitetsledelsessystemet opfylder kravene i:

- LBK nr. 30 af 11. januar 2019- lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

- BEK nr. 725 af 12. juni 2024 - kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og asbestområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet

- BEK nr. 723 af 12. juni 2024 - om autorisation og godkendelse af fagligt ansvarlige på asbestområdet

I. Virksomhedsbeskrivelse

I.1 Virksomhedsdata

| Virksomhedsnavn: |  |
| --- | --- |
| Virksomhedsadresse: |  |
| CVR-nummer.: |  |
| Autorisationsnummer/numre: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Hjemmeside: |  |
| Direktør: |  |
| Fagligt ansvarlig(e): |  |
| KLS er udarbejdet af: |  |
| Ansvarlig for KLS-systemet: |  |
| Seneste revisions dato: | dd-mm-åå |

I.2 Organisation

I.3 Virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold samt beføjelser

Virksomhedens direktør har det overordnede ansvar for virksomhedens kvalitetsledelsessystem og alt autorisationskrævende arbejde, herunder at sikre, at virksomheden lever op til gældende lovgivning.

Virksomhedens fagligt ansvarlige sikrer, at arbejdsopgaverne bemandes korrekt, medarbejderne er instrueret og har den nødvendige viden, arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning, og tilsyn med det udførte arbejde dokumenteres.

Såfremt virksomheden måtte have projektleder og- eller AM-koordinator, har denne (disse) ledelsesmæssige beføjelser over for de medarbejdere, der udfører autorisationskrævende arbejde. Ved faglige spørgsmål skal der søges vejledning ved virksomhedens fagligt ansvarlige for dermed at sikre, at arbejdsopgaverne bemandes korrekt, medarbejderne er instrueret og har den nødvendige viden, arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning, samt tilsyn med det udførte arbejde dokumenteres.

Virksomhedens medarbejdere skal efterleve KLS’ procedurer samt rapportere afvigelser til virksomhedens fagligt ansvarlige. Medarbejdere er forpligtet til at leve op til bemyndigelsen beskrevet i procedure for ansvar og beføjelser.

I.4 Forretningsområde

Autoriseret til nedrivning af asbest herunder:

☐ Tekniske installationer, herunder: VVS, EL og Kloak

☐ Loftrum

☐ Tage

☐ Fliseklæb, maling, puds, sålbænk, fuge- og spartelmasse

☐ Aftræks- og ventilationskanaler

☐ Gulvbelægning

☐ Indvendig vægbeklædning og loftet, samt udvendigt vægbeklædning

☐ Oprydning efter brande og storme

☐ Andet – beskriv herunder:

I.5 Bemanding af opgaver, instruktion af medarbejdere, tilsyn og slutevaluering

Den fagligt ansvarlige har til ansvar at sikre, at virksomhedens opgaver bemandes med korrekt instruerede medarbejdere, som der løbende føres tilsyn med.

Processen er cyklisk og delt i tre trin:

- Valg af medarbejder.

- Medarbejderen instrueres iht. vedkommendes kompetencer.

- Tilsyn med medarbejderen iht. vedkommendes kompetencer.

Kerneelementerne i processen er følgende:

- Opgaver skal bemandes med medarbejdere, der er uddannede og trænede i forhold til opgavens kompleksitet

- I forbindelse med tildeling af en opgave til en medarbejder vurderes behovet for instruktion og tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med regler, hvis sigte specifikt er at beskytte mod udsættelse for asbeststøv.

- Vurderingen tager udgangspunkt i viden om medarbejderens kompetencer og erfaringer med gennemførelse af lignende opgaver

- Ved nye medarbejdere foretages grundigere instruktion, og der udføres hyppigere tilsyn med det udførte arbejde, indtil medarbejderens kompetencer og erfaringer er afklarede

Processens trin 2 og 3 styres ved hjælp af bilag 5 eller lignende.
Trin 3 tilsyn dokumenteres som beskrevet i kap. IV.2

Slutevaluering

Den fagligt ansvarlige skal sikre, at følgende er dokumenteret korrekt i forbindelse med afslutning af opgaven:

- Identifikation af arbejdsstedet (sporbarhed til nærmere oplysninger om opgavetype, hvor opgaven er udført mv.)

- Dato for slutevaluering er korrekt

- Alle relevante kontrolaktiviteter er udfyldt

- Det fremgår tydeligt, hvem der har udført slutevaluering

- Resultat af slutevaluering

- Arbejdet er udført i overensstemmelse med reglerne om:

- Forundersøgelsespligt ved nedrivning, reparation og vedligeholdelse

- Foranstaltninger herunder: afgræsninger, skiltning og afgrænsning af arbejdsområder.

- Håndtering af asbestholdigt affald

- Krævede anmeldelser er udfærdiget og sendt til Arbejdstilsynet

Processen styres ved hjælp af skema for slutevaluering. Bilag skal udarbejdes på alle opgaver omhandlende asbest.

IV. Procedurebeskrivelser

IV.1 Slutevaluering

Slutevaluering i forbindelse med sagens afslutning skal være udfyldt med alle relevante kontrolaktiviteter i forhold til opgavetypen. For at sikre sporbarhed i dokumentation skal opgaveadresse, sagsnummer, udførselsdato og udførende medarbejder være registreret.

Der kan anvendes særlige skemaer eller bilag uden for kvalitetsledelsessystemet for dokumentation af slutevaluering, når dette er relevant og/eller forlangt af bygherre eller myndighed. Inden brug skal virksomheden godkende disse for at sikre, at relevante krav til sporbarhed og slutevaluering kan dokumenteres opfyldt.

Ved arbejdets afslutning sørger virksomheden for, at arbejdet afleveres til bygherren herunder kvalitetsdokumentation udleveres i relevant og aftalt omfang.

Arbejdet færdigmeldes til myndigheder i krævet omfang.

Afslutningsvis arkiveres kvalitetsdokumentation på en sikker og let genfindelig måde i virksomheden.

Til dokumentation kan anvendes bilag for slutevaluering til asbest arbejde.

IV.2 Tilsyn

Tilsyn med det udførte arbejde foretages på baggrund af den enkelte medarbejders kompetencer.

Tilsyn udføres ved en gennemgang af arbejdsstedet eller byggeplads.

Arbejdsstedet inspiceres på det stadie, det aktuelt er nået til. Konstateres fejl, mangler eller andre uregelmæssigheder noteres og påtales forholdet til medarbejderen. Er det generelle forhold med betydning for kvaliteten, noterede reklamationer, afvigelser eller tekniske observationer, vurderer den fagligt ansvarlige, om der skal iværksættes korrigerende handlinger.

Til dokumentation kan anvendes bilag 1 eller lignende.

Interval for tilsyn styres via bilag 5 eller lignende.

IV.3 Ledelsens evaluering

Virksomhedens direktør skal minimum én gang årligt gennemføre en evaluering af virksomhedens KLS for at sikre, at systemet fortsat er egnet, effektivt, opdateret og dækkende for virksomhedens forretningsområder. Ledelsens evaluering skal dokumenteres og som minimum opliste de afvigelser, der har været registreret i virksomheden siden sidste ledelsens evaluering samt forbedringsaktiviteter, der er iværksat på baggrund af afvigelserne.

Grundlaget for ledelsens evaluering omfatter minimum:

- Status fra tidligere ledelsens evaluering (bilag 2)

- Ændringer, som har indflydelse på KLS, f.eks. ændret lovgivning, udskiftning af centrale medarbejdere, nyt udstyr, ændringer i medarbejderkvalifikationer mv.

- Gennemgang af resultater fra udførte slutevalueringer for udført arbejde og tilhørende korrigerende handlinger

- Gennemgang af resultater fra tilsyn med udført arbejde og tilhørende korrigerende handlinger (bilag 3)

- Gennemgang af registrerede reklamationer, afvigelser og tekniske observationer samt tilhørende korrigerende handlinger (bilag 2)

- Gennemgang af ekstern efterprøvning fra kontrolinstansen (Rapport fra kontrolinstansen)

Konklusion og korrigerende handlinger afledt af ledelsens evalueringen noteres på Bilag 2.

Bilag 1 dateres og underskrives af virksomhedens ledelse.

IV.4 Forbedringsaktiviteter ved afvigelser

Ved afvigelser skal det sikres, at der iværksættes de nødvendige forbedringsaktiviteter.

Afvigelser kan være følgende situationer:

- Hvis virksomhedens KLS ikke efterleves

- Klager fra kunder og myndigheder

- Fejl i forbindelse med autorisationskrævende arbejde

- Manglende dokumenteret tilsyn med det udførte arbejde

- Manglende dokumentation af slutevaluering

- Afvigelser fra ekstern efterprøvning

Medarbejdere, der konstaterer en afvigelse, registrerer denne på afvigelsesrapport (bilag 3), eller rapporterer afvigelsen til virksomhedens fagligt ansvarlige.

Afvigelser behandles af virksomhedens fagligt ansvarlige, som sikrer, at der iværksættes de nødvendige forebyggende og korrigerende handlinger for at undgå gentagelse af fejl.

Til dokumentation kan anvendes Bilag 3 eller lignende.

IV.5 Indlejet personale

Ved indlejning af personale fra anden virksomhed, bærer virksomheden ansvaret for det arbejde, som den indlejede person udfører.

Der skal foreligge underskrevet lejeaftale mellem virksomheden, og den, der udlejer personalet.

Til dokumentation kan anvendes bilag 4 eller lignende.

IV.6 Medarbejderkvalifikationer

Den fagligt ansvarlige sikrer, at:

- Arbejde udføres af kvalificerede medarbejdere,

- Den nødvendige viden vedrørende forundersøgelse, foranstaltninger og om håndtering af asbestholdigt affald mv.

- løbende ajourføres ved faglige efteruddannelser, kurser mv.

- Der udarbejdes og løbende ajourføres en oversigt over ledelsens og medarbejdernes kvalifikationer (Bilag 5)

Til dokumentation kan anvendes bilag 5 eller lignende.

IV.7 Ekstern efterprøvning

Virksomhedens ledelse sikrer, at kvalitetsledelsessystemet bliver godkendt af en kontrolinstans, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Systemet skal gengodkendes med intervaller, der ikke overstiger 2 år.